1. Первичная формулировка исходных требований
2. Предварительное определение структуры сайта, его базы данных, технологических ресурсов
3. Определение критериев качества и стандартизации работ по созданию сайта
4. Проектирование архитектуры системы, структуры данных
   1. Проектирование БД
   2. Проектирование архитектуры
5. Проектирование типовых интерфейсов, функциональных элементов
   1. Проектирование блоков пользовательского интерфейса
   2. Проектирование элементов форм
6. Оформление и утверждение спецификаций
   1. Оформление устава
   2. Оформление технического задания
7. Разработка программных модулей архитектурных решений (баз данных)
   1. Разработка БД
   2. Разработка модулей маршрутизации
   3. Разработка модулей шаблонизации
   4. Разработка административной части
   5. Разработка пользовательской части
8. Разработка дизайна
   1. Создание макетов специальных страниц
   2. Создание макетов типовых страниц
   3. Вёрстка
9. Проведение тестирования
   1. Тестирование базы данных
   2. Тестирование маршрутизации
   3. Тестирование административной части
   4. Тестирование пользовательской части
   5. Сборка системы
   6. Тестирование полной системы
10. Приемочное тестирование
11. Сдача-приемка сайта
    1. Установка и настройка на оборудовании клиента
    2. Проведение инструктажа по работе с административной частью
    3. Заключение договора сопровождения